REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/07

URBROJ: 2196-17-01-24-2

Lovas, 12. lipnja 2024.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 24. sjednici održanoj u Lovasu dana 12. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o

usvajanju

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2023. godinu

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Milas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/07

URBROJ: 2196-17-02-24-1

U Lovasu, 28. svibnja 2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 28. svibnja 2024. godine donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

I.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 124.547,99 eura, a planirano je 128.970 eura.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 18.100,00 eura, a utrošeno je 17.981,86 eura i to za:

- troškove javne rasvjete (električna energija: 9.788,04 eura i mrežarina: 3.211,24 eura );

- održavanje javne rasvjete: 4.982,58 eura;

- izvor: komunalna naknada, opći prihodi

2. Za održavanje cesta, javnih i zelenih površina i zimsku službu planirano je 98.070,00 eura, a utrošeno je 93.768,63 eura.

- izvor: komunalna naknada, grobna naknada, pomoći ( HZZ ) i opći prihodi i primici.

3. Za nabavu strojeva i opreme za Komunalni pogon u 2023. godini bilo je planirano 3.500 eura, a realizirano je 3.487,50 eura. Nabavljena su 2 CROFOG MAXI CF500 za špricanje komaraca u pojedinačnoj vrijednosti od 1.743,75 eura.

- izvor: komunalna djelatnost i komunalna naknada.

4. Za nabavu novih sadnica za uređenje javnih površina u 2023. godini planirano je 5.350,00 eura, a utrošeno je 5.340,28 eura.

- izvor: opći prihodi i grobna naknada.

5. Za održavanje groblja u 2023. godini bilo je planirano je 9.300,00 eura i realizirano je 9.310,00 eura, za ostale nespomenute građevinske objekte – grobnice i građevinske radove na groblju. U 2023. godini nije bilo potrebe za opremanjem mrtvačnica.

- izvor: vlastiti prihodi, komunalna i grobna naknada.

Za realizaciju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2023. utrošeno je od:

- komunalne naknade: 62.041,65 eura

- grobna naknada: 4.654,89 eura

- komunalna djelatnost: 1.819,13 eura

- opći prihodi: 49.134,52 eura

- vlastiti prihodi: 330,00 eura

- naknade od osiguranja: 1.435,00 eura

- pomoći ( HZZ ): 5.133,00 eura.

II.

Za plaće i naknade Vlastitog komunalnog pogona u 2023. godini utrošeno je 43.687,40 eura.

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Tanja Cirba, dipl.novinar