REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/22-01/08

URBROJ: 2196-17-01-24-2

Lovas, 12. lipnja 2024.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 24. sjednici održanoj u Lovasu dana 12. lipnja 2024. donosi

ODLUKU

O

USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2023. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Lovas za 2023. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Milas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/08

URBROJ: 2196-17-02-24-1

U Lovasu, 28. svibnja 2024.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik

Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 28. svibnja 2024. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2023. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Općinske načelnice Općine Lovas.  Za realizaciju programa je u Proračunu za 2023. godinu predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

1. Projektna dokumentacija – planirano: 14.050,00 eura, izvršeno: 14.618,14 eura.

S obzirom na otvorene javne pozive za sufinanciranje rekonstrukcije i gradnje objekata komunalne infrastrukture te pripremu potrebne dokumentacije, izrađena je projektna dokumentacija u svrhu ishođenja potrebnih akata:

- Glavni strojarski projekt energetske učinkovitosti implementacije dizalice topline u zgradu dječjeg vrtića u općini Lovas,

-projektna dokumentacija bp 51/2022 - projekt za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene - mehaničarska radionica i prenamjena dijela prostora u spremište za smještaj mehanizacije, ul. K. Tomislava, Lovas, prema ugovoru od 29.6.2022. godine,

- prometni elaborat,

- revizija cestovne sigurnosti na prometni elaborat,

- izrada projektne dokumentacije bp 18/2023, za rekonstrukciju dijela cestovnog pojasa u užem središtu naselja Lovas - nogostupi, zelene površine, javna rasvjeta,

- izrada energetskog certifikata za zgradu na nogometnom igralištu ŠNK Lovas,

- akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (secap) za područje općine Lovas,

-  izrada projektne dokumentacije bp 57/2023, projektantski troškovnik za rekonstrukciju komunalne infrastrukture na rimokataličkom groblju u Lovasu i pravoslavnom groblju u Opatovcu,

- izrada procjembenog elaborata br.201/23 za k.č.2719 k.o.Lovas.

2. Rekonstrukcija pješačkih staza u Lovasu i Opatovcu – planirano: 17.500 eura, izvršeno: 17.472,69eura.

3. Ograda na pravoslavnog groblju u Opatovcu – planirano: 17.620 eura, izvršeno: 17.255,31 eura.

4. Rekonstrukcija dijelova cestovnog pojasa pješačke staze, zelene površine, oborinska odvodnja, javna rasvjeta – planirano: 64.500 eura, izvršeno: 64.223,04 eura.

Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini planirano je 113.670,00 eura, a utrošeno je ukupno 113.569,44 eura.

- Pomoći iz državnog proračuna 84.655,31 eura

- Pomoći Fonda za zaštitu okoliša 3.000,00 eura

- Komunalna naknada 91,88 eura

- Opći prihodi i primici 25.822,25 eura.

II.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Tanja Cirba, dipl.novinar