REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/23-01/02

URBROJ: 2196-17-01-25-3

Lovas, 08. travnja 2025.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 31. sjednici održanoj u Lovasu dana 08. travnja 2025. godine donosi

ODLUKU

o

usvajanju

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2024. godinu

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Milas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/23-01/02

URBROJ: 2196-17-02-25-2

U Lovasu, 02. travnja 2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)  i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 02. travnja  2025. godine donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

I.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 220.071,30, a planirano je 156.600,00.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 23.200,00 eura, a utrošeno je 15.316,95 eura i to za:

- troškove javne rasvjete: 12.544,25 eura;

- održavanje javne rasvjete: 2.772,70 eura;

- izvor: komunalna naknada, opći prihodi

2. Za održavanje cesta, javnih i zelenih površina i zimsku službu planirano je 29.500,00 eura, a utrošeno je 103.380,40 eura.

- izvor: komunalna naknada, grobna naknada, pomoći ( HZZ ) i opći prihodi i primici.

3. Za nabavu strojeva i opreme za Komunalni pogon u 2024. godini bilo je planirano 4.000,00 eura, a realizirano je 13.216,57  eura. Nabavljena su 2 nove traktorske kosilice s  prikolicom, 4 trimera, 2 puhača – usisivača, 2 aku škare s teleskopskim produžetcima, 5 kom zaštitnih slušalica s vizirom.

- izvor: komunalna djelatnost, komunalna naknada i kapitalne pomoći

4. Za nabavu novih sadnica za uređenje javnih površina u 2024. godini planirano je 84.200,00 eura, a utrošeno je 73.017,00 eura.

- izvor: opći prihodi, pomoći i  i grobna naknada.

5. Za održavanje groblja u 2024. godini bilo je planirano je 3.000,00,00 eura i realizirano je 8.845,19 eura.  Za ostale nespomenute građevinske objekte – grobnice (5 kom) utrošeno je 8.295,19 eura.   U 2024. godini nije bilo potrebe za opremanjem mrtvačnica.

- izvor: vlastiti prihodi, komunalna i grobna naknada.

6. Prijevozno sredstvo za komunalni pogon: planirano je 12.000,00 eura, utrošeno 0 eura jer prijevozno sredstvo nije nabavljano.

Za realizaciju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2024. utrošeno je od:

- komunalne naknade: 77.847,30 eura

- komunalni doprinos: 183,75 eura

- grobna naknada: 5.568,37  eura

- komunalna djelatnost: 12.444,00 eura

- kapitalne pomoći: 66.313,60

- opći prihodi: 46.009,76  eura

- pomoći ( HZZ ): 11.704,52 eura.

II.

Za plaće i naknade Vlastitog komunalnog pogona u 2024. godini utrošeno je 51.108,61 eura.

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Tanja Cirba, dipl.novinar