REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 363-02/25-01/01

URBROJ: 2196-17-03-25-1

U Lovasu, 27. veljače 2025. godine

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona u Općini Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 15/20), v.d. upravitelja komunalnog pogona donosi:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA

VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE LOVAS ZA 2024. GODINU

Godišnjim planom i programom rada Vlastitog komunalnog pogona obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

- Održavanje cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimska služba

- Nabava opreme

- Nabava dugotrajne imovine

- Održavanje groblja

Sredstva za rad Vlastitog pogona izvršena su u Proračunu Općine Lovas za 2024. godinu u iznosu od 161.239,87 eura.

U vlastitom komunalnom pogonu zaposlena su 3 (tri) namještenika te je bilo zaposleno 2 osoba kroz provedbu Programa javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje na rok od 6 mjeseci. Dodatna dva mjeseca zaposlena je jedna osoba u komunalnom pogonu Općine Lovas zbog povećanog opsega posla.

- Održavanje cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimska služba

Na poslovima održavanja cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimska služba obuhvaćeno je čišćenje grmlja uz cestu, održavanje drvoreda, sadnja novog drveća, košnja javnih zelenih površina, čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega, posipanje nerazvrstanih cesta solju u zimskim uvjetima te održavanje strojeva potrebnih za obavljanje navedenih poslova.

| r. br. | OPIS | Utrošak sredstava (eur) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plaće i doprinosi | 34.463,82 |
| 2. | Nabava sadnica | 74.946,20 |
| 3. | Održavanje | 35.326,80 |
| UKUPNO: |  | 144.736,82 |

Ostvarena je ušteda u plaćama, doprinosima i putnom trošku iz razloga manjeg broja zaposlenih i bolovanja osoba u Programu javnih radova, a koja sredstva se programski nije moglo prenamijeniti ili ostvariti dodatno zapošljavanje

- Nabava opreme

Za potrebe održavanja cesta, javnih i zelenih površina, groblja i potrebe zimske službe nabavljena je oprema kako su određivali uvjeti rada. Nabavljeno je opreme više nego je planirano iz razloga povećanja obujma posla, te dobivenih sredstava iz javnog natječaja (Solo traktor x 2, Puhač baterijski x 2, Čistač šikare-trimer x 4, Aku škare Campagnolam Stark L x 2, Teleskopski produžetak za aku škare x 2, Zaštitne slušalice s vizirom x 5, Prikolica AL – KO CT 400 x 1).

| r. br. | OPIS | Utrošak sredstava (eur) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strojevi i oprema za komunalni pogon | 8.207,86 |
| UKUPNO: |  | 8.207,86 |

- Nabava dugotrajne imovine

Za potrebe Vlastitog komunalnog pogona Općine Lovas u Proračunu za 2024. godinu planirana su sredstva za nabavu osobnog automobila – prijevoznog sredstva za potrebe komunalnog pogona. S obzirom na punjenje Proračuna, odnosno smanjenje prihoda nije bilo mogućnosti nabaviti prijevozno sredstvo za komunalni pogon.

| r. br. | OPIS | Utrošak sredstava (eur) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prijevozno sredstvo za komunalni pogon | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 0,00 |

- Održavanje groblja

Vlastiti komunalni pogon Općine Lovas održava dva rimokatolička groblja na području Općine – jedno u naselju Lovas, drugo u naselju Opatovac te jedno pravoslavno groblje u naselju Opatovac. Groblja su vlasništvo Općine Lovas. U 2024. godini sukladno planu izgrađeno je pet (5) grobnica u Lovasu. Groblja su kroz cijelu godinu uredno košena, održavano je zelenilo, a ugovorena je i gradnja ograde na pravoslavnom groblju u naselju Opatovac. Započeti su  radovi izgradnje ograde na pravoslavnom groblju u naselju Opatovac, započela izgradnja platoa na pravoslavnom groblju u Opatovcu i započela izgradnja platoa ispred kapelice na katoličkom groblju u Lovasu, te će isti biti završeni u 2025. godini.

| r. br. | OPIS | Utrošak sredstava (eur) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja grobnica, održavanje i izgradnja nogostupa i drugi građevinski radovi | 8.295,19 |
| 2. | Opremanje mrtvačnica | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 8.295,19 |

Pored Planom i programom navedenih poslova djelatnici su obavljali i druge programske djelatnosti za potrebe udruga, dječjeg vrtića, osnovne škole, vjerskih organizacija i slično.

Djelatnici vlastitog komunalnog pogona obavljaju građanima uslužno, sukladno važećem cjeniku i propisima, poslove kao što su: košnja trave, crpljenje septičkih jama, usluge pokopa, rada bagerom te prijevoz traktorskom prikolicom.

Održavaju se čistim i urednim sve društvene prostorije i javni prostori, a sudjeluju i u pripremi raznih manifestacija.

v.d. Upravitelj komunalnog pogona Općine Lovas

ZORAN PALIJAN