REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/21-01/02

URBROJ: 2196-17-01-23-5

Lovas, 31. svibnja 2023.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj XVI. sjednici održanoj u Lovasu dana 31. svibnja 2023. donosi

ODLUKU

O

USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2022. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Lovas za 2022. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Odlukom Općinskog vijeća Općine Lovas o provedbi projekta Izgradnja Spomen područja Minsko polje u Lovasu (KLASA: 024-01/22-02/04, URBROJ: 2196-17-01-22-09, od 14. lipnja 2022.) predmetni projekt proglašen je prioritetom za provedbu te su sva raspoloživa namjenska sredstva usmjerena u realizaciju tog projekta

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Milas

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/02

URBROJ: 2196-17-02-23-4

U Lovasu, 18. svibnja 2023.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik

Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) načelnica Općine Lovas dana 18. svibnja 2023. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2022. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Općinske načelnice Općine Lovas.  Za realizaciju programa je u Proračunu za 2022. godinu predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

1. Projektna dokumentacija – planirano: 67.000,00 kn, izvršeno: 77.350,00 kn.

S obzirom na otvorene javne pozive za sufinanciranje rekonstrukcije i gradnje objekata komunalne infrastrukture te pripremu potrebne dokumentacije, izrađena je projektna dokumentacija u svrhu ishođenja potrebnih akata:

- izrada projektne dokumentacije, bp 9/22, glavni projekt za izgradnju igrališta za stolni tenis u Opatovcu,na k.č.br.439

-izrada projektne dokumentacije bp 59/2022, projektni troškovnik za rekonstrukciju komunalne infrastrukture na pravoslavnom groblju u Opatovcu, na k.č.br.624

-izrada projektne dokumentacije bp 76/2022, projektanski i ponudbeni troškovnik za radove na sanaciji i uređenju doma kulture u Lovasu

-izrada projektne dokumentacije bp 88/2022- tehnički elaborat i troškovnik za rekonstrukciju pješačkih staza na području općine Lovas

-izrada projektne dokumentacije 51/2022, projekt za rekonstrukciju građevine gosp.namjene-mehaničarska radionica i prenamjena dijela prostora u spremište za smještaj poljoprivredne mehanizacije, na k.č.br.1375 k.o.Lovas

Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini planirano je 67.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 77.350,00 kuna.

- Pomoći iz državnog proračuna 59.086,72 kn

- prihod od legalizacije 18.263,28 kn

II.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Tanja Cirba, dipl.novinar