REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/03

URBROJ: 2196-17-01-26-3

Lovas, _______________ 2026.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. (NN 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 08/25 i 14/25) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 10. sjednici održanoj u Lovasu dana _______________ 2026. godine donosi

PRIJDLOG - ODLUKU

o

usvajanju

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

univ.spec.oec. Mario Peulić

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/03

URBROJ: 2196-17-02-26-2

U Lovasu, 11. svibnja 2026.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)  i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 4/26) načelnica Općine Lovas dana 11. svibnja 2026. godine donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU

I.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 210.481,14 eura, a planirano je 232.400,00 eura.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 32.700,00 eura, a utrošeno je 28.584,08 eura i to za:

- troškove javne rasvjete: 11.817,63 eura;

- održavanje javne rasvjete: 16.766,45 eura;

- izvor: komunalna naknada, opći prihodi

2. Za održavanje cesta, javnih i zelenih površina i zimsku službu planirano je 124.400,00 eura, a utrošeno je 112.198,35 eura.

- izvor: komunalna naknada, vlastiti prihodi, pomoći ( HZZ ) i opći prihodi i primici.

3. Za nabavu strojeva i opreme za Komunalni pogon u 2025. godini bilo je planirano 71.500 eura, a realizirano je 65.000,00  eura.

4. Za održavanje groblja u 2025. godini bilo je planirano je 3.500,00,00 eura a realizirano je 4.492,11 eura.  Za ostale nespomenute građevinske objekte – grobnice (10 kom) utrošeno je 4.492,11 eura.   U 2025. godini nije bilo potrebe za opremanjem mrtvačnica.

- izvor: vlastiti prihodi, komunalna i grobna naknada.

5. Za nabavu sadnica za uređenje javnih površina u 2025. godini planirano je 300,00 eura, a utrošeno je 206,60 eura.

Za realizaciju Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2025. utrošeno je od:

- komunalne naknade: 64.994,65 eura

- kapitalne pomoći: 27.992,11 eura

- opći prihodi: 69.926,50 eura

- pomoći ( HZZ ): 20.973,91 eura

- vlastiti prihodi: 5.093,97 eura

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 21.500,00 eura

II.

Za plaće i naknade Vlastitog komunalnog pogona u 2025. godini utrošeno je 48.130,23 eura.

III.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Lea Vidić, mag. cult.