REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/4

URBROJ: 2196-17-01-23-3

Lovas, 25. svibnja 2026.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 08/25 i 14/25) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 10. sjednici održanoj u Lovasu dana 25. svibnja 2026. donosi

ODLUKU

O

USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2025. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Lovas za 2025. godinu.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

univ.spec.oec. Mario Peulić

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/4

URBROJ: 2196-17-02-26-2

U Lovasu, 11. svibnja  2026.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 08/25 i 14/25) načelnica Općine Lovas dana 11. svibnja 2026. donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE LOVAS ZA 2025. GODINU

I.

Program građenja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Općinske načelnice Općine Lovas.  Za realizaciju programa je u Proračunu za 2025. godinu predviđen odnosno utrošen iznos za aktivnosti kako slijedi:

1. Projektna dokumentacija –  izvršeno: 16.455,00 eura.

S obzirom na otvorene javne pozive za sufinanciranje rekonstrukcije i gradnje objekata komunalne infrastrukture te pripremu potrebne dokumentacije, izrađena je projektna dokumentacija u svrhu ishođenja potrebnih akata:

- Izrada projektne dokumentacije (Izgradnja potpornog zida i sanacija nerazvrstane ceste u naselju Opatovac) – 5.705,00 eura,

- Izrada projektne dokumentacije, projektantski troškovnik za radove sanacije podne površine i zamjene preklopnih stolica u javnoj zgradi  (Dom kulture Lovas) – 675,00 eura,

- Evaluacijski obrazac (projekt: Označavanje pametnog pješačkog prijelaza) – 1.500,00 eura,

- Izrada Procjene klimatskog potvrđivanja za izgradnju biciklističke infrastrukture – 1.875,00 eura,

- Izrada projektne dokumentacije, Projektantski troškovnik za rekonstrukciju pješačkih staza-nogostupa na mjesnim grobljima Lovas i Opatovac  - 475,00 eur,

- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog spremišta, manipulativnih površina i kolnog prilaza– 6.225,00 eura,

2. Postavljanje dječjeg igrališta u naselju Opatovac –  izvršeno 44.562,50 eura.

3. Sanacija krovišta i fasade na Kapetaničinoj kući –realizirano 45.237,50 eura.

4. Sanacija krovišta gospodarske zgrade u ul. Kralja Tomislava 5 – realizirano 26.262,88 eura

5. Izgradnja sportskih objekata – izgradnja nogometnog igrališta s umjetnom travom - planirano 40.000,00 eura, realizirano 36.822,23eura.

6. Izgradnja i rekonstrukcija objekata u kulturi – rekonstrukcija Društvenog doma u Lovasu – planirano 1.000.000,00 eura, a realizirano 19.875,00 eura.

7. Rekonstrukcija Doma kulture u Lovasu – planirano 50,000,00 eura, a realizirano 0 eura.

8. Rekonstrukcija strojno mehaničarske radione u Lovasu – planirano 15.000,00 eura, a realizirano 0 eura.

9. Rekonstrukcija dijelova cestovnog pojasa, pješačke staze zelene površine, oborinska odvodnja i javna rasvjeta –  realizirano 195,00 eura.

10. Energetska obnova zgrada – sportski centar Lovas – planirano 18.000,00 eura, realizirano 0 eura.

Za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini planirano je 1.293.250,00 eura, a realizirano je ukupno 189.410,11 eura.

Pomoći: 129.572,61 eura

Opći prihodi i primici: 57.287,50 eura

Komunalna naknada: 2.550,00 eura

II.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Općinska načelnica

Lea Vidić, mag. cult.