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            REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                    OPĆINA LOVAS

                 OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/25-01/8
URBROJ: 2196-17-01-26-2
Lovas, __. studenog 2026. godine

Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18, 110/18 i 32/20, 145/24) i članka 30. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 8/25 i 14/25) Općinsko vijeće Općine Lovas na svojoj 13. sjednici održanoj u Lovasu dana, __. studenog 2026. godine donosi

PRIJEDLOG – IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Ovim se Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lovas za 2026. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste,

- potpornog zida,

- sanacija opasnih mjesta,
- projektna dokumentacija,
- igrališta,
- Kapetaničine kuće,
- Doma kulture.
Ovim se Izmjenama i dopunama Programa određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

I. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ovog Programa planiraju se iz Proračuna Općine Lovas iz izvora kako slijedi:

- Pomoći iz  državnog proračuna – 92.900,00 eura

- Komunalna naknada i doprinosi – 15.000,00 eura

- Opći prihodi i primici – 24.500,00 eura

- Ostale pomoći – 26.100,00 eura

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

II. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. NERAZVRSTANE CESTE - REKONSTRUKCIJA
	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Izgradnja nerazvrstane ceste u Lovasu 
	5.000,00
	- prihodi od KN i KD


2. NOGOSTUPI, POTPORNI ZID - GRAĐENJE U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Izgradnja nogostupa, parkirališta i potpornih zidova
	5.000,00
	- prihodi od KN i KD


3. SANACIJA PROMETNO OPASNIH MJESTA
	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Izgradnja nogostupa, parkirališta i potpornih zidova
	5.000,00
	- prihodi od KN i KD


4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Projektna dokumentacija


	26.100,00
	- pomoći iz državnog proračuna
- prihodi od KN i KD

- ostale pomoći


5. UNAPREĐENJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U OPĆINI LOVAS

	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Unapređenje komunalne i društvene infrastrukture – Dom kulture Lovas


	30.900,00
	- opći prihodi i primici

- pomoći iz državnog proračuna


6. OPREMANJE I UREĐENJE IGRALIŠTA ZA DJECU U LOVASU
	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Opremanje i uređenje igrališta za djecu u Lovasu

	36.500,00
	- opći prihodi i primici

- pomoći iz državnog proračuna


7. REKONSTRUKCIJA KAPETANIČINE KUĆE

	Redni broj
	Komunalna infrastruktura
	Planirana vrijednost u eurima
	Izvori

	1. 
	Rekonstrukcija Kapetaničine kuće
	30.000,00
	- pomoći iz državnog proračuna


UKUPNO:
 158.500,00 eura

ZAVRŠNE ODREDBE

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja općinske načelnice. 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
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